## Slide 1: 급하니? 쾌변 고
인터넷프로그래밍 팀 프로젝트
Mobile Mash-up 개발
쾌변고

## Slide 2: 급하니? 쾌변 고
Team 급하니
YONSEI
13학번 김동일, 서성준, 이학수, 송치헌, 신지호
14학번 임두현, 오정윤
쾌변고

## Slide 3: 무엇이 다른가?
YONSEI
랭킹-엠블럼 시스템
미니게임
사용자에게 강력한 사용동기를 부여한다!

## Slide 4: UI Design Process
상단 중앙 주소 배치
화장실 위치 및 상세정보 확인
YONSEI
좌측 상단 메뉴버튼 배치
첫 페이지 중앙 순위박스 배치

## Slide 5: 현재 진행상황
YONSEI
UI

## Slide 6: 현재 진행상황
YONSEI
UI – Brainstorm 한 내용 반영

## Slide 7: 현재 진행상황
YONSEI
Log-In/Database API
페이스북 로그인 버튼 임시 추가
최종적으로 페이스북 로그인 버튼 사용 X – LOGIN 클릭 시 연결

## Slide 8: 현재 진행상황
YONSEI
Log-In/Database API
페이지에 로그인 했을 시 유저 데이터가 저장된 화면
로그인 횟수, 작성 게시물 수, 랭킹 점수 포함

## Slide 9: 현재 진행상황
YONSEI
MAP API
다음 지도 API 사용 예정

## Slide 10: 현재 진행상황
YONSEI
MAP API
현재 위치 주변 혹은 검색한 지역에 화장실이 있는 장소들의 마커가 표시된 지도

## Slide 11: 현재 진행상황
YONSEI
MAP API
마커 클릭 시 커스텀 오버레이 메뉴 나타남
아코디언 메뉴 1층~N층까지 나타남

## Slide 12: 현재 진행상황
YONSEI
게시판 구현
글쓰기 버튼 클릭 시 게시글 작성 페이지로 이동

## Slide 13: 현재 진행상황
YONSEI
게시판 구현
완성 시 ID 넘버, ID, 위치정보 자동으로 채워짐

## Slide 14: 향후 계획
페이스북 로그인 버튼 없이 로그인 구현
지도 API 이용해 지도 서비스 구현
게시판 페이지 게시글 클릭 시 댓글 또는 사진 달린 페이지 구현
게시글 쓸 때 마다 게시판 페이지에 자동으로 글 추가되는 기능 구현
글쓰기 페이지에서 로그인 데이터 받아와 ID, ID 넘버 자동 채우기 구현
Geolocation Service 이용해 현재위치 자동 채우기 구현
YONSEI